# Tareas de Alejandro

Plan de trabajo web Aluminios Olmedo · aluminio-carpinteria.com

Responsable: Alejandro (relación con el cliente y decisiones)

Periodo: 13 de octubre a 31 de diciembre de 2026 (12 semanas)

Fecha del documento: 8 de octubre de 2026

Tareas de coordinación con el cliente y de decisión del plan de trabajo de aluminio-carpinteria.com. Varias tareas del desarrollador y de SEO dependen de estas respuestas, por eso conviene cerrarlas en las dos primeras semanas.

# Resumen de tareas

6 tareas en orden de ejecución. La columna Estado se puede actualizar a mano.

| Nº | Tarea | Prioridad | Fechas (semana) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enviar las preguntas al cliente | Urgente | 13 oct – 17 oct (1) | ☐ Pendiente |
| 2 | Aclarar Google Ads y filtrar tráfico automático | Alta | 13 oct – 24 oct (1-2) | ☐ Pendiente |
| 3 | Documentar la caída de 2025 | Media | 13 oct – 31 oct (1-3) | ☐ Pendiente |
| 4 | Visto bueno para los enlaces de distribuidor | Alta | 20 oct – 31 oct (2-3) | ☐ Pendiente |
| 5 | Decidir sobre el hosting si el TTFB no baja | Media | 3 nov – 7 nov (4) | ☐ Pendiente |
| 6 | Decidir sobre el proveedor de enlaces comprados | Media | 3 nov – 7 nov (4) | ☐ Pendiente |

# Tareas en detalle

## 1. Enviar las preguntas al cliente

Prioridad Urgente  ·  Semana 1 (13 oct – 17 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Bloquean tareas de medición, contenido y enlaces.

Pasos:

- ¿Qué cambió en la web entre febrero y junio de 2025 (rediseño, URLs, hosting, proveedor)? Las visitas estimadas cayeron de 5.429 a 1.458.

- ¿Quién gestiona Google Ads (AW-1001474405) y nos puede dar acceso de lectura?

- ¿Quién tocó la portada entre el 6 y el 8 de octubre? (posible chat Tawk.to duplicado).

- ¿Autoriza pedir enlace de distribuidor a VELUX, ROTO, DAKEA, Maydisa y GME, y con qué contactos comerciales?

- Fotos de la nave y del equipo, años de experiencia y zona de servicio para «Quiénes somos».

Hecho cuando: Respuestas recibidas y pasadas al desarrollador y a SEO.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 2. Aclarar Google Ads y filtrar tráfico automático

Prioridad Alta  ·  Semanas 1-2 (13 oct – 24 oct)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: El 29 % de las sesiones son de pago y no está claro quién lo gestiona. En marzo hubo 3.404 sesiones de pago y 1.715 directas anómalas, y el 25 de septiembre un pico de 195 directas en /502-mamparas-de-bano.

Pasos:

- Identificar quién gestiona la cuenta AW-1001474405.

- Pedir acceso de lectura y vincular Ads con GA4 (propiedad 525095091).

- Comparar los clics de Ads de marzo con las 3.404 sesiones de pago para confirmar si hubo bots.

- Revisar el pico directo del 25 de septiembre y, si es automático, pedir al desarrollador que lo excluya (filtro de IP o segmento).

Hecho cuando: El informe mensual separa tráfico real y anómalo.

Depende de / coordinar con: Exclusión técnica: desarrollador.

## 3. Documentar la caída de 2025

Prioridad Media  ·  Semanas 1-3 (13 oct – 31 oct)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: La caída de 5.429 a 1.458 visitas estimadas no tiene causa documentada.

Pasos:

- Con la respuesta del cliente, anotar fechas de rediseño, cambios de URL, hosting o proveedor.

- Pasarlo a SEO para revisar si hay redirecciones o URLs antiguas que recuperar.

Hecho cuando: Causa documentada en el informe interno.

Depende de / coordinar con: Respuesta del cliente (0.4).

## 4. Visto bueno para los enlaces de distribuidor

Prioridad Alta  ·  Semanas 2-3 (20 oct – 31 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Faltan los enlaces de distribuidor de VELUX, ROTO, DAKEA, Maydisa y GME; son los enlaces naturales más valiosos.

Pasos:

- Conseguir la autorización del cliente para contactar a los fabricantes.

- Pedir los contactos comerciales de cada marca y pasarlos a SEO.

Hecho cuando: Autorización y contactos entregados a SEO.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 5. Decidir sobre el hosting si el TTFB no baja

Prioridad Media  ·  Semana 4 (3 nov – 7 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: El TTFB actual es de 0,9 a 1,7 s y el objetivo es menos de 0,4 s.

Pasos:

- Revisar con el desarrollador el resultado de la optimización del hosting (tarea 2.2).

- Si no se alcanza el objetivo, proponer al cliente subir de plan o cambiar de hosting.

Hecho cuando: Decisión tomada y comunicada.

Depende de / coordinar con: Resultado de la tarea 2.2 del desarrollador.

## 6. Decidir sobre el proveedor de enlaces comprados

Prioridad Media  ·  Semana 4 (3 nov – 7 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Se compran 1-2 enlaces al mes desde abril, pero solo se detectan 4 enlaces normales.

Pasos:

- Revisar con SEO el resultado de la auditoría de enlaces comprados (tarea 4.2).

- Decidir si se mantiene el proveedor o se dedica esa hora mensual a enlaces de distribuidor y prensa local.

Hecho cuando: Decisión tomada.

Depende de / coordinar con: Auditoría 4.2 de SEO.

# Pendiente de decidir

- Si las horas del desarrollador (fases 1 y 2) entran en las 20 h mensuales o van aparte.

- Validar los objetivos propuestos: +15 % de clics, 30 palabras en top 10 y 3 de 5 enlaces de distribuidor.

- Si se hacen visibles al cliente los informes de abril a julio.