# Tareas de la responsable de SEO

Plan de trabajo web Aluminios Olmedo · aluminio-carpinteria.com

Responsable: Responsable de SEO

Periodo: 13 de octubre a 31 de diciembre de 2026 (12 semanas)

Fecha del documento: 8 de octubre de 2026

Tareas de SEO del plan de trabajo de aluminio-carpinteria.com, ordenadas por prioridad y fecha. Regla de trabajo: una URL ganadora por grupo de búsqueda, enlazada con el anchor exacto. No se cambian URLs (ID numérico de PrestaShop).

# Resumen de tareas

12 tareas en orden de ejecución. La columna Estado se puede actualizar a mano.

| Nº | Tarea | Prioridad | Fechas (semana) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fusionar y subir el archivo de desautorización | Urgente | 13 oct – 17 oct (1) | ☐ Pendiente |
| 2 | Títulos y metas de las 10 páginas con más apariciones | Alta | 20 oct – 24 oct (2) | ☐ Pendiente |
| 3 | Seguimiento de posiciones y de IA | Media | 20 oct – 24 oct (2) | ☐ Pendiente |
| 4 | Mapa de canibalización | Alta | 27 oct – 31 oct (3) | ☐ Pendiente |
| 5 | Auditar los enlaces comprados | Media | 27 oct – 7 nov (3-4) | ☐ Pendiente |
| 6 | Consolidar la gama Velux en la categoría 505 | Alta | 27 oct – 14 nov (3-5) | ☐ Pendiente |
| 7 | Página «Quiénes somos» y páginas CMS | Media | 27 oct – 7 nov (3-4) | ☐ Pendiente |
| 8 | Enlaces de distribuidor | Alta | 27 oct – 31 dic (3-12) | ☐ Pendiente |
| 9 | Guía «Medidas de ventanas Velux» | Alta | 3 nov – 21 nov (4-6) | ☐ Pendiente |
| 10 | Reseñas reales (seguimiento) | Media | 3 nov – 31 dic (4-12) | ☐ Pendiente |
| 11 | Categoría 569, platos de ducha de resina | Alta | 10 nov – 28 nov (5-7) | ☐ Pendiente |
| 12 | Ampliar fichas, vídeo y FAQ restantes | Media | 17 nov – 19 dic (6-10) | ☐ Pendiente |

# Tareas en detalle

## 1. Fusionar y subir el archivo de desautorización

Prioridad Urgente  ·  Semana 1 (13 oct – 17 oct)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: En octubre han aparecido 195 enlaces spam con el anchor «Premium SEO Link Building Experts…». Subir un archivo nuevo sustituye al de marzo de 2026.

Pasos:

- Descargar de Search Console el archivo vigente (subido en marzo de 2026).

- Unirlo con data/disavow-2026-10-08.txt (196 dominios) y quitar duplicados.

- Revisar que no entren por error los 4 dominios normales ni los de enlaces comprados.

- Subir el archivo fusionado y guardar copia fechada en data/.

Hecho cuando: El archivo subido contiene los dominios de marzo y los de octubre.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 2. Títulos y metas de las 10 páginas con más apariciones

Prioridad Alta  ·  Semana 2 (20 oct – 24 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Mucha aparición con poco clic: «velux» suma 3.652 apariciones y 4 clics; la categoría 569 tiene un título de 102 caracteres.

Pasos:

- Sacar de Search Console las 10 URLs con más apariciones y menor CTR.

- Reescribir el título (60 caracteres como máximo, keyword al inicio, marca al final) y la meta descripción (155 como máximo, con precio, envío o instalación).

- Corregir el título de la 569.

- Cambiar desde Catálogo y Diseño del panel y anotar fecha y texto anterior.

- Vigilar 503 y 555 durante 3 semanas y revertir si caen.

Hecho cuando: 10 páginas actualizadas y registro de cambios guardado.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 3. Seguimiento de posiciones y de IA

Prioridad Media  ·  Semana 2 (20 oct – 24 oct)  ·  Impacto Bajo  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: DinoRANK (proyecto 132703) tiene 575 palabras sin seguimiento activo ni prompts de IA.

Pasos:

- Mantener SerpRobot con las 49 palabras como control diario.

- Activar en DinoRANK el seguimiento de las palabras prioritarias de este plan.

- Definir 15 preguntas tipo y medirlas cada mes en ChatGPT, Perplexity y AI Overviews; anotar si citan la web.

- Vigilar el canal «AI Assistant» de GA4 (79 sesiones desde febrero).

Hecho cuando: Seguimiento activo y primera medición de IA hecha.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 4. Mapa de canibalización

Prioridad Alta  ·  Semana 3 (27 oct – 31 oct)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: 74 búsquedas con varias páginas compitiendo; las categorías padre (505, 503, 504, 560, 580) rinden peor que sus hijas.

Pasos:

- Exportar las 74 búsquedas y agruparlas por intención; descartar sitelinks (por ejemplo «aluminios olmedo»).

- Elegir una URL ganadora por grupo (categoría para búsquedas genéricas, ficha para modelo concreto).

- En las perdedoras, quitar la keyword del título y del H1 y enlazar a la ganadora.

- Dejar el mapa en una hoja compartida y consultarlo antes de crear contenido nuevo.

Hecho cuando: Mapa terminado con una URL ganadora por grupo.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 5. Auditar los enlaces comprados

Prioridad Media  ·  Semanas 3-4 (27 oct – 7 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Se han comprado 10 enlaces entre abril y octubre y solo se detectan 4 enlaces normales.

Pasos:

- Pedir al proveedor la lista de dominios y URLs de los enlaces comprados.

- Comprobar que siguen publicados, son dofollow, están indexados y no están en el archivo de desautorización.

- Pasar el resultado a Alejandro con una recomendación: mantener o cambiar de proveedor.

Hecho cuando: Informe de los 10 enlaces entregado a Alejandro.

Depende de / coordinar con: Decisión final: Alejandro.

## 6. Consolidar la gama Velux en la categoría 505

Prioridad Alta  ·  Semanas 3-5 (27 oct – 14 nov)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: La 505 tiene 2.319 apariciones y 3 clics en posición 52,7, mientras su subcategoría 519 está en 13,5.

Pasos:

- Con el mapa de canibalización, decidir qué búsquedas corresponden a la 505 y cuáles a la 519.

- Añadir a la 505 texto propio (600-900 palabras), tabla de medidas y gamas, y FAQ.

- Enlazar a la 505 con el anchor «ventanas Velux» desde la portada, la 519, la 503 y las fichas Velux.

- Decidir qué hacer con /brand/2 (marca Velux): noindex, canonical o diferenciarla.

- Repetir el patrón en 503, 504, 560 y 580 cuando la 505 mejore.

Hecho cuando: 505 con texto, tabla, FAQ y enlaces internos publicados.

Depende de / coordinar con: Depende de 3.2.

## 7. Página «Quiénes somos» y páginas CMS

Prioridad Media  ·  Semanas 3-4 (27 oct – 7 nov)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: No hay una página «Quiénes somos» indexable y el mapeo de content/3 y content/4 está mal.

Pasos:

- Con las fotos y datos que consiga Alejandro, redactar la página.

- Crearla indexable y corregir el mapeo de content/3 y content/4.

- Enlazarla desde el pie y desde el schema Organization.

Hecho cuando: Página publicada e indexable.

Depende de / coordinar con: Fotos y datos del cliente vía Alejandro.

## 8. Enlaces de distribuidor

Prioridad Alta  ·  Semanas 3-12 (27 oct – 31 dic)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: Faltan los enlaces de distribuidor de VELUX, ROTO, DAKEA, Maydisa y GME.

Pasos:

- Comprobar si cada fabricante tiene buscador de distribuidores o instaladores y qué requisitos pide.

- Enviar la solicitud con datos de empresa, NAP idéntico al de Google Business Profile y URL de la categoría de esa marca.

- Hacer seguimiento a las 2 semanas y registrar el estado por fabricante.

Hecho cuando: Solicitud enviada a los 5 fabricantes; objetivo propuesto: 3 enlaces conseguidos.

Depende de / coordinar con: Autorización y contactos del cliente vía Alejandro.

## 9. Guía «Medidas de ventanas Velux»

Prioridad Alta  ·  Semanas 4-6 (3 nov – 21 nov)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: Las búsquedas por medidas ya traen visitas («velux ventanas medidas», «tamaños»).

Pasos:

- Crear una página CMS con la tabla de códigos de medida (CK02, MK04, etc.), cómo leer la placa y equivalencias.

- Enlazar a la categoría 434 y a las fichas de cada medida.

- Añadir FAQ con schema y, si se puede, un vídeo corto de cómo medir.

- Enlazarla desde 505, 519 y el menú.

Hecho cuando: Guía publicada y enlazada.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 10. Reseñas reales (seguimiento)

Prioridad Media  ·  Semanas 4-12 (3 nov – 31 dic)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Bajo

Por qué: Hay 12 reseñas en Google con media de 4,9; el objetivo es 30.

Pasos:

- Redactar el texto del correo posterior a la compra que configurará el desarrollador.

- Controlar cada mes el número de reseñas y responderlas.

Hecho cuando: 30 reseñas reales en Google.

Depende de / coordinar con: Módulo y correo: desarrollador.

## 11. Categoría 569, platos de ducha de resina

Prioridad Alta  ·  Semanas 5-7 (10 nov – 28 nov)  ·  Impacto Alto  ·  Esfuerzo Medio

Por qué: «Platos de ducha de resina» tiene 9.900 búsquedas al mes y la web está en el puesto 44.

Pasos:

- Ajustar título y H1 a «platos de ducha de resina».

- Redactar texto de categoría con medidas, acabados (piedra, pizarra) y guía de compra.

- Añadir FAQ con schema FAQPage (es la que falta de las 7 categorías clave).

- Crear subcategorías o filtros indexables solo si hay búsquedas de cola larga con volumen.

Hecho cuando: Categoría actualizada; objetivo: top 20 para la búsqueda principal.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

## 12. Ampliar fichas, vídeo y FAQ restantes

Prioridad Media  ·  Semanas 6-10 (17 nov – 19 dic)  ·  Impacto Medio  ·  Esfuerzo Alto

Por qué: Las fichas tienen una media de 872 palabras y YouTube aparece en el top 10 de búsquedas de producto.

Pasos:

- Priorizar las 20 fichas con más apariciones y ampliarlas (usos, medidas, instalación, recambios).

- Añadir la marca en los títulos donde falte.

- Insertar vídeo en las 5 fichas con más tráfico.

- Trabajar búsquedas de precio, medidas, recambios y modelos concretos, donde ya hay top 10.

- Revisar las 44 categorías sin FAQ ni título propio y completar las de más apariciones.

Hecho cuando: 20 fichas ampliadas y 5 con vídeo.

Depende de / coordinar con: Ninguna.

# Rutina mensual

- Exportar clics, apariciones y posición de Search Console y sesiones por canal de GA4.

- Revisar posiciones de las 49 palabras en SerpRobot y las 15 preguntas de IA.

- Lighthouse de portada y de las 5 páginas clave (o pedir las cifras al desarrollador).

- Revisar enlaces nuevos y ampliar la desautorización, descargando siempre antes el archivo vigente.

- Registrar horas y tareas en el área de cliente.